Mejora en las medidas de seguridad: Red Hat Satellite Subproyecto WL: IPS, ESIND, BODECO, CITA, PLYCA Y DROGAS Informe final

| Tipo de documento | Informe final |
| --- | --- |
| Asunto | Mejora en las medidas de seguridad: Red Hat Satellite |
| ID Redmine | 300093 |
| Versión | 1.1 |
| Fecha versión | 04/04/2025 |

HOJA DE CONTROL

Información del documento

| Nombre del Documento: | Mejora en las medidas de seguridad: Red Hat Satellite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del Documento: | GRUPO-SISTEMAS-IA-L1B | Fecha de creación: | 04/04/2025 |  |
| Ubicación |  |  |  |  |
| Código: | 300093 | Fecha último cambio: | 07/04/2025 |  |
| Preparado por: |  | Última versión: |  | 1.1 |
| Revisado por: |  |  |  |  |
| Ámbito de distribución: |  |  |  |  |
| Descripción del documento: |  |  |  |  |

Lista de distribución

| De | Fecha |
| --- | --- |

| Para | Acción* | Fecha de la acción |
| --- | --- | --- |

* Tipos de acción: Aprobar, Revisar, Informar, Archivar, Acción requerida, Asistir a reunión

Histórico de versiones

| Versión | Fecha | Revisado por | Descripción | Nombre del archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2025 |  | Versión inicial |  |
| 1.1 | 07/04/2025 |  | Se añaden modificaciones |  |

Aceptación

| Fecha ver. | Responsable | Firma |
| --- | --- | --- |

Información de la versión

| Versión | Comentarios |
| --- | --- |

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	Resumen de la situación actual	4

1.1	Actividades y tareas del último periodo	4

1.2	Incidencias reportadas y acciones llevadas a cabo	4

1.3	Obtención de los entregables previstos	4

1.4	Dependencias	5

2	Mejoras solicitadas	5

3	Modificaciones al alcance del proyecto	5

# Resumen de la situación actual

Según lo previsto en el informe anterior, en este periodo se ha conseguido incluir las ejecuciones en AAP.

La Agencia Estatal de Administración Digital, ha definido que irán proporcionando calendarios de intervención para grupos de aplicaciones.

## Actividades y tareas del último periodo

En este apartado se recogen las tareas realizadas y los hitos más relevantes conseguidos en el último periodo de acuerdo con el cronograma planteado inicialmente y que se muestra a continuación:

Se ha realizado el despliegue completo para el parcheado de máquinas. Las máquinas quedan en versión 8.10.

Se ha elaborado la documentación completa del proyecto. La documentación se pondrá a disposición de los interesados en la demanda de Redmine correspondiente al proyecto.

Se ha realizado una revisión y evaluación del funcionamiento para optimizar el proceso.

Se ha realizado la validación final del funcionamiento e integración de la solución.

## Incidencias reportadas y acciones llevadas a cabo

El equipo de virtualización de la AEAD no recomienda la automatización de los snapshots, debido a la necesidad de espacio que esto demanda, podría generar un problema de sobrecarga en el sistema afectando al funcionamiento normal de las aplicaciones.

La recomendación es utilizar los backups existentes de las aplicaciones en lugar de generar snapshots.

## Obtención de los entregables previstos

Los playbooks para generar los Informes del estado del sistema operativo de las máquinas y las plantillas para enviar dichos informes por correo, se encuentran en el siguiente repositorio de GitLab:

Files · inventSGADcmdbLinux · OTROSkl  6u5z / sistemas / Satellite · GitLab (redsara.es)

## Dependencias

Se solicita a la Agencia Estatal de Administración Digital el calendario para próximas intervenciones.

# Mejoras solicitadas

No se ha realizado ninguna mejora en este periodo.

# Modificaciones al alcance del proyecto

A petición del equipo que está trabajando en procesos de automatización, se han normalizado los nombres de los scripts que intervienen en el proyecto para facilitar su gestión:

Como se ha explicado en el apartado 1.2, no se automatiza la generación de snapshots.